DEBRIEFING

Project: Media Quiz

Opdrachtgever: Gemeente Otterdam
Thema: Mediawijsheid
Subthema: Gevaren van media
Doelgroep: Jongeren

1. Inleiding

In opdracht van de Gemeente Otterdam ontwikkelen wij een interactieve quiz-website voor een informatiezuil in het gemeentehuis. Het project heeft als titel Media Quiz en richt zich op het vergroten van mediawijsheid onder jongeren.

Met deze debriefing informeren wij u duidelijk over wat wij gaan ontwikkelen, waarom wij dit doen en wat u als opdrachtgever van ons mag verwachten.

2. Projectomschrijving volgens de 5W+H-methode

Wie?

De website wordt ontwikkeld door ons projectteam.
De doelgroep bestaat uit jongeren die het gemeentehuis bezoeken.

Wij verwachten dat deze doelgroep digitaal vaardig is en gewend is aan interactieve schermen en online media. De website mag daarom modern en interactief zijn, maar moet wel overzichtelijk en duidelijk blijven.

Wat?

Wij ontwikkelen een interactieve quiz-website over mediawijsheid, met als specifieke focus:

De gevaren van media, zoals:

- Nepnieuws en misinformatie

- Online manipulatie

- Privacyproblemen

- Verslavende algoritmes

- Onbetrouwbare bronnen

De website zal bestaan uit:

- Een gezamenlijke landingspagina (uitleg over het project)

- Per teamlid:

  - Een informatiepagina over het subonderwerp

  - Een quiz met minimaal 10 gesloten vragen (meerkeuze of waar/onwaar)

- Een gezamenlijke teampagina

- Een duidelijke eindscore na afloop van de quiz

- Een leaderboard met beste scores (indien haalbaar)

De stijl wordt modern en kleurrijk, maar inhoudelijk serieus. De toon is toegankelijk en luchtig, zodat jongeren zich aangesproken voelen.

Waar?

De website wordt geplaatst op een interactieve informatiezuil in het gemeentehuis van Otterdam.

Hierdoor moet de website:

- Touchscreen-vriendelijk zijn

- Snel laden

- Logisch en overzichtelijk zijn opgebouwd

- Zonder uitleg direct te begrijpen zijn

Wanneer?

Het project wordt uitgevoerd in vier fases:

Fase 1 – Onderzoek (1 week)
Analyse van bestaande quizzen en uitvoeren van een doelgroepanalyse.

Fase 2 – Prototyping (2 weken)
Ontwerpen van meerdere prototypes en deze testen.

Fase 3 – Creatie (4 weken)
Technische realisatie van de website.

Fase 4 – Implementatie (1 week)
Afronden, testen, verbeteren en opleveren van het eindproduct.

Na oplevering wordt feedback verwerkt in een evaluatieverslag.

Waarom?

Jongeren gebruiken dagelijks sociale media en online platforms. Niet alle informatie die zij tegenkomen is betrouwbaar of veilig.

Met dit project willen wij:

- Bewustwording creëren over mediagevaren

- Kritisch denken stimuleren

- Jongeren actief laten nadenken over wat zij online zien

- Leren combineren met interactie

Door eerst informatie te geven en daarna direct kennis te testen via een quiz, wordt het leerproces versterkt.

Hoe?

Wij combineren educatieve inhoud met speelse elementen:

- Meerkeuze- en waar/onwaar-vragen

- Directe feedback bij antwoorden

- Mogelijkheid om een naam in te vullen

- Een eindscore-overzicht

- Een leaderboard met beste scores (Should-have)

- Eventuele animaties bij goede of foute antwoorden (Could-have)

- Een consistente basisstijl binnen het team

De website krijgt een moderne, kleurrijke uitstraling die jongeren aanspreekt, terwijl de inhoud serieus en informatief blijft.

3. MoSCoW-analyse

Must-haves (verplicht)

- Compleet projectplan inclusief:

  - Samenwerkingsafspraken

  - Planning (bijv. Kanbanbord)

- Gezamenlijke landingspagina

- Per teamlid:

  - 1 informatiepagina

  - 1 quiz met minimaal 10 gesloten vragen

- Duidelijke eindscore na elke quiz

- Consistente basisstijl binnen de website

Should-haves (sterk aangeraden)

- Positieve en duidelijke gebruikerservaring

- Gezamenlijk logo

- Naam invoeren bij start van de quiz

- Visuele weergave van scores

- Leaderboard met beste scores

Could-haves (extra bij voldoende tijd)

- Animaties bij antwoorden of eindscore

- Random volgorde van vragen

- Extra creatieve interactieve elementen

Won’t-haves

Deze worden later bepaald in overleg met de docent.

4. Wat kunt u verwachten?

U kunt een professionele, interactieve en educatieve quiz-website verwachten die:

- Jongeren actief betrekt

- Mediawijsheid stimuleert

- Gebruiksvriendelijk is

- Modern en aantrekkelijk is vormgegeven

- Technisch correct en getest wordt opgeleverd

De website combineert leren en interactie op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

5. Conclusie

Met Media Quiz ontwikkelen wij een leerzame en interactieve ervaring die jongeren bewust maakt van de gevaren van media. Door informatieve content te combineren met een speelse quiz en een competitief element zoals een leaderboard, creëren wij betrokkenheid én leerwaarde.

Wij kijken uit naar verdere samenwerking en feedback tijdens het ontwikkelproces.