SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Projectnaam: Media Quiz
Datum: 23-02-2026
Groepsleden:

- Tristan van Middelkoop

- Jesaja van der Poel

1. Doel van het project

Gezamenlijk doel

Wij willen een stabiele en technisch goed werkende interactieve quiz-website ontwikkelen over mediawijsheid (met focus op de gevaren van media), die jongeren in het gemeentehuis op een moderne en speelse manier bewust maakt van mediagevaren.

Onze prioriteit ligt eerst bij het 100% correct laten functioneren van de website (quizlogica, score, structuur). Daarna richten wij ons op het aantrekkelijk maken van de website voor jongeren door middel van design, leaderboard en eventueel animaties.

Individuele doelen

Individueel doel Tristan van Middelkoop:
Ik wil mijn vaardigheden in JavaScript verbeteren, met name op het gebied van interactieve quizlogica, scoreberekening en dynamische content.

Individueel doel Jesaja van der Poel:
Ik wil mijn designvaardigheden verder ontwikkelen en leren hoe ik animaties op een professionele en functionele manier kan toepassen binnen een website.

2. Persoonlijke verwachtingen en focus

Tristan van Middelkoop

Verwachtingen:

- Iedereen werkt zijn taken op tijd af.

- We communiceren duidelijk over voortgang.

- We helpen elkaar als iets technisch niet lukt.

Overtuigingen:

- Duidelijke communicatie voorkomt misverstanden.

- Feedback moet eerlijk en respectvol zijn.

- Afspraken moeten nagekomen worden.

Aandachtspunten:

- Beter plannen van mijn werk.

- Nettere en overzichtelijkere code schrijven.

- Actief om feedback vragen op mijn JavaScript.

Jesaja van der Poel

Verwachtingen:

- We werken gelijkwaardig samen.

- Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn deel.

- We lossen problemen eerst samen op.

Overtuigingen:

- Samenwerken betekent ook elkaar ondersteunen.

- Goede communicatie is essentieel voor een goed eindresultaat.

- Kritiek is bedoeld om het project beter te maken.

Aandachtspunten:

- Consistente vormgeving aanhouden.

- Animaties functioneel houden en niet overdrijven.

- Tijdig beginnen aan taken.

3. Taken en verantwoordelijkheden

Verdeling van taken

| Taak | Naam | Verantwoordelijkheden |
| --- | --- | --- |
| Projectplanning & Kanban | Tristan | Maakt en beheert het planningsbord, bewaakt deadlines |
| Basisstructuur HTML/CSS | Jesaja | Bouwt de basislayout en zorgt voor consistente styling |
| Quizlogica (JavaScript) | Tristan | Programmeert vragen, scoreberekening en feedback |
| Design & visuele stijl | Jesaja | Ontwerpt kleuren, layout en gebruikerservaring |
| Leaderboard | Tristan (technisch) + Jesaja (design) | Tristan bouwt de functionaliteit, Jesaja ontwerpt de visuele weergave |
| Animaties (indien haalbaar) | Jesaja | Ontwikkelt subtiele animaties die de gebruikerservaring verbeteren |
| Testen & optimaliseren | Beide | Controleren werking, snelheid en gebruiksvriendelijkheid |

4. Afspraken over samenwerking

Communicatie

- Teams wordt gebruikt voor officiële communicatie en bestanden.

- Discord wordt gebruikt voor snelle communicatie en overleg.

Overlegmomenten

- 1 tot 2 keer per week overleg.

- Overleg vindt plaats tijdens school of online via Discord.

- Beide teamleden zijn verplicht aanwezig.

Inzet en aanwezigheid

- Beide leden werken minimaal 2 uur per week buiten de les aan het project.

- Aanwezigheid bij overlegmomenten is verplicht.

- Bij afwezigheid wordt dit vooraf gemeld.

5. Deadlines

Wij volgen de planning uit de opdracht, maar streven ernaar om alles 1 tot 2 weken vóór de officiële einddatum af te ronden.

| Deadline | Taak | Naam |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Onderzoek & doelgroepanalyse | Beide |
| Week 3 | Prototypes afgerond en getest | Jesaja (design) + Tristan (technische haalbaarheid) |
| Week 7 | Werkende quiz met score | Tristan |
| Week 8 | Design volledig afgerond | Jesaja |
| Week 8 | Leaderboard werkend | Tristan |
| Week 9 | Complete website getest en geoptimaliseerd | Beide |
| Week 10 | Eindoplevering en verbeterplan | Beide |

6. Kwaliteitseisen

Normen

- Elke pagina wordt getest op werking en gebruiksvriendelijkheid.

- Quizvragen worden gecontroleerd op correctheid.

- Code wordt overzichtelijk en gestructureerd geschreven.

- De stijl blijft consistent volgens een afgesproken design.

- De website werkt soepel op een touchscreen.

Doelgroepen en vereisten

Doelgroep: Jongeren in het gemeentehuis.
Platform: Interactieve informatiezuil (touchscreen).
Eisen:

- Duidelijke knoppen

- Snelle laadtijd

- Moderne en kleurrijke uitstraling

- Gebruiksvriendelijke navigatie

7. Problemen? Zo lossen we het op

| Mogelijk probleem | Oplossing |
| --- | --- |
| Deadline wordt niet gehaald | Eerst samen bespreken en planning aanpassen |
| Onduidelijkheid over taakverdeling | Taken opnieuw verdelen in overleg |
| Technisch probleem | Samen oplossen of hulp vragen aan docent |
| Onenigheid over design | Testen welke optie beter werkt voor doelgroep |

Bij conflicten proberen wij het eerst onderling op te lossen. Als dit niet lukt, schakelen wij de docent in.

8. Feedback en evaluatie

Evaluatiemomenten:

- Wekelijks tijdens overlegmomenten.

- Extra evaluatie na afronding van elke projectfase.

Aanpak:

- Feedback is concreet, duidelijk en respectvol.

- Iedereen benoemt minimaal één positief punt en één verbeterpunt.

- Feedback wordt direct toegepast waar mogelijk.

9. Wat als iemand zich niet aan afspraken houdt?

Consequenties:

- Eerste keer: bespreken tijdens teamoverleg.

- Tweede keer: duidelijke herverdeling of nieuwe afspraak maken.

- Blijft het probleem bestaan: docent inschakelen.

Wij streven naar een professionele samenwerking waarbij beide teamleden verantwoordelijkheid nemen voor hun taken.